Додаток 2
до Положення про громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року № 787/1791 (зі змінами).

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 1495 «Зручна та інклюзивна пішохідна зона в один рівень на розі
вулиць Політехнічна та Боткіна»

Відповідальний(розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 17.03.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 20.03.2020

Дата публікації звіту: 04.2020

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) **так**

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

б) **ні**

Потребує витрат на будівництво, подальше утримання та експлуатацію.
3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проєктом згідно зі ст.11 Положення про громадський бюджет міста Києва):

а) **без зауважень** (з боку Команди проєкту)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Необхідна кількість | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн |
| 1 |  Ремонт оглядових колодязів 2р ко6 | 4 |  1601,25 за 1 шт, | 6405 |
| 2 |  Заміна оглядових колодязів  | 1 | 6828,29 за 1 шт, | 6828,3 |
| 3 |  Демонтаж бетонного борта | 82 | 183,0  за 1 м.п. | 15006 |
| 5 |  Демонтаж поребрика | 20 | 152,5  за 1 м.п. | 3050 |
| 6 | Монтаж поребрика | 20 | 406,3 за 1 м.п. | 8126 |
| 7 | Розбирання а/б (тротуар) | 163 | 41,7 за 1м2 | 6797,1 |
| 9 | Улаштування щебеневої основи 12 см 20/40 | 300 | 203,1 за1м2 | 60930 |
| 10 | Улаштування а/б Г4 4см | 463 | 304,0 за1м2 | 140752 |
| 12 | Встановлення антипаркувального стовпчика з роботою | 35 | 1313,0 за 1 шт. | 45955 |
| 16 | Встановлення знаків згідно схеми ОДР | Згідно схеми ОДР | Невідомо за 1 знак | Невідомо |
| 17 | Розроблення схеми ОДР (погодження з поліцією) | 1 | Невідомо за 1 шт. | Невідомо |
| 21 | Всього | 293849,4 |
| 22 | Необхідний резерв 20% | 58769,9 |
|  | Разом з необхідним резервом | 352619,3 |

В таблиці № 4 Узгоджений з Командою бюджет проекту відображено вартість та суми робіт що притаманні ШЕУ,

Грошовий вираз робіт які ШЕУ не виконує відмічені позначкою ( Невідомо )

5. Сума співфінансування проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти): Кожен проект розробляється індивідуально в залежності від виду робіт, матеріалів, та об’ємів

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Ні

7.2. Соціальність вказана: Так

7.3. Бюджетна ефективність:

    • на етапі реалізації: Ні

    • на етапі функціонування після реалізації: Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

    • на етапі реалізації: Ні

    • на етапі функціонування після реалізації: Так

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

- Розробка схеми ОДР та погодження з Управлінням патрульної поліції в
м. Києві

- Розробка проєктної документації та її погодження

Дата: 08.04.2020

\_\_\_\_\_\_\_
Підпис

Осипов В. О.

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Галушко С. М., т. 366 63 41

П. І. Б., контакти виконавця експертизи

\_\_\_\_\_\_\_
Підпис

\_\_\_\_\_\_\_
П. І. Б. лідера Команди