**Бюджет проекту «Фруктовий бансай ПАРКУ НИВКИ»**

| №п/п | Найменування товарів (робіт, послуг) | Кількість, од. | Ціна за одиницю, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | 3D візуалізація проекту «ФРУКТОВИЙ БАНСАЙ» у садку парку Нивки  | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 1. 3
 | Розробка майстром - виконавцем дизайну Арки із природних матеріалів  | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 1. 4
 | Виготовлення і встановлення майстром-виконавцем Арки із природних матеріалів | 2 | 6 000 | 6 000 |
| 1. 5
 | Ландшафтні роботи. Створення у саду доріжки із духмяних трав ( ісоп, шавлія, вероніка, рута ін.) | 50 м |  300 | 15 000 |
| 1. 6
 | Закупівля посадкового рослинного матеріалу (кущі, трави) | 30 | 350 | 10 500 |
| 1. 7
 | Закупка трави для посіву ( ковиль) | 1 упак | 300 | 300 |
| 1. 8
 | Посадка молодих кущів ясміну, піроканти, кольківіції, форзиції (осінь) | 20 | 250 | 5 000 |
| 1. 9
 | Гонорар майстру по дереву | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 1. 10
 | Закупівля яблунь для посадки (осінь) | 5 | 400  | 2 000 |
|  | Закупівля добрива для хвойних дерев, що ростуть у парку. | 2 | 2 000 | 4 000 |
| 1. 12
 | Дизайн і друк флаєрів про проект | 1000 | 20 | 20 000 |
|  | **Калькуляція з обрізки саду (осінь)** |  |  |  |
| 1. 13
 | Роботи бензопильників (2 чол) | люд-год | 60 | 7 200 |
| 1. 14
 | Обробка зрізів садовим варом | 50 шт. | 5 | 250 |
| 1. 15
 | Прибирання і подрібнення валєжніка | 1000 | 5 | 5 000 |
| * 1. 11
 | Формова підрізка кущів ( на алеї) | 100 | 30 | 3 000 |
|  | ЗИЛ 433362 АГП -17 автовишка | маш-год | 8 | 2 000 |
|  | Деревооброблююча машина на базі трактора | маш-год | 8 | 1 440 |
|  | Трактор з причепом | маш-гол | 8 | 800  |
| 1. 19
 | Бензопила ( 2 шт) | маш-гол | 60  | 2 400 |
| 1. 20
 | Видалення КП УЗН дерев сухостою у садку ,що мають акти  | - | - | - |
| 1. 19
 | Святкове відкриття публічного простору (весна) | 1 | 30 000 | 30 000 |
| 1. 20
 | Дизайн і друк флаєрів про відкриття | 1000 | 0,60 | 600 |
|  |  |  | Всього: | 131 990 |

До бюджету проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проекту (розробка проектно-кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд інше)