|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Стадия работы над проектом** | **Термин изготовления** | **Сумма в грн.** |
| 1 | Художественно-идейная концепция произведения |  | 1.000.000 |
| 2 | Модель в масштабе | изготовлена |
| 3 | Визуализация скульптурного произведения с архитектурным решением на фоне окружающей среды |  |
| 4 | Глиняная модель скульптурного произведения  | 5 - 6 мес. |
| 5 | Формовка, доводка по форме + материалы  | 1,5 мес. | 100.000 |
| 6 | Перевод в материал  | 2 - 2,5 мес. | 100.000 |
| 7 | нержавійка |  | 200.000 |
| 8 | Строительно-монтажные работы + кран (4 -6 раз для скульптуры) |  | 100.000 |
|  | Разом |  | 1500.000 |
| 9 | Непредвиденные растраты 20% |  | 300.000 |
| 10 | Всього |  | 1800.000 |