**Розрахунок бюджету проекту «Дитячий простір "Коломийський"»:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адреса** | **Вартість проекту, грн.** | **Обов’язковий резервний фонд у розмірі 20%** | **Загальна вартість проекту, грн.** |
| м. Київ, провулок Коломийський, 12 | 307 227,28 | 61 445,46 | **368 672,74** |
| м. Київ, провулок Коломийський, 13/23 | 357 309,63 | 71 461,93 | **428 771,56** |
| **Всього** | | | **797 444,30** |

**Розрахунок бюджету проекту «Дитячий простір "Коломийський"» (доопрацьовано):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адреса** | **Вартість проекту, грн.** | **Технічний нагляд, 2,5 %** | **Обов’язковий резервний фонд у розмірі 20%** | **Загальна вартість проекту, грн.** |
| м. Київ, провулок Коломийський, 12 | 307227,28 | 7680,68 | 62981,59 | **377889,55** |
| м. Київ, провулок Коломийський, 13/23 | 357309,63 | 8932,74 | 73248,47 | **439490,84** |
| **Всього** |  |  |  | **817380,40** |

**РОЗРАХУНКИ:**

1. ***м. Київ, провулок Коломийський, 12***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт ігрових та спортивних майданчиків по пров. Коломийський, 12, у Голосіївському районі м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт ігрових та спортивних майданчиків по пров. Коломийський, 12, у Голосіївському районі м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 133,862 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,86867 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 46,622 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “14 травня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Демонтаж ігрових  елементів |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | Е46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментiв | м3 | 2,016 | | 2077,51  1098,37 | 979,14  396,55 | | 4188 | 2214 | 1974  799 | | 21,78  7,4415 | | 43,91  15 |
| 2 | | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група  ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,06 | | 11672,41  11672,41 | \_\_-\_\_  - | | 700 | 700 | \_\_-\_\_  - | | 240,47  - | | 14,43  - |
| 3 | | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 4,85856 | | 72,05  72,05 | \_\_-\_\_  - | | 350 | 350 | \_\_-\_\_  - | | 1,63  - | | 7,92  - |
| 4 | | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,85856 | | 153,24  - | 153,24  24,91 | | 745 | - | 745  121 | | \_\_-\_\_  0,411 | | \_\_-\_\_  2 |
|  | |  | Огорожа |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 5 | | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 2,6 | | 312,65  312,65 | \_\_-\_\_  - | | 813 | 813 | \_\_-\_\_  - | | 6,87  - | | 17,86  - |
| *6* | | *РН4-18-1* | *Установлення анкерiв* | *100 кг* | *0,468* | | *5701,02*  *5701,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2668* | *2668* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *117,45*  *-* | | *54,97*  *-* |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 7 | | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,047268 | | 19071,95  - | \_\_-\_\_  - | | 901 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *8* | | *ЕН6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою*  *до 5 кг* | *т* | *0,026* | | *46071,93*  *13731,45* | *129,61*  *49,82* | | *1198* | *357* | *3*  *1* | | *265,65*  *0,7073* | | *6,91*  *0,02* |
| 9 | | С1110-169 | Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 | т | 0,02626 | | 20000,17  - | \_\_-\_\_  - | | 525 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *10* | | *Е7-24-7* | *Установлення металевої огорожi з сiтки*  *по стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м* | *100м* | *0,52* | | *24629,93*  *15442,72* | *9187,21*  *3509,74* | | *12808* | *8030* | *4778*  *1825* | | *291,8125*  *50,979* | | *151,74*  *26,51* |
| 11 | | С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10  до 20 мм | м3 | 2,912 | | 1503,28  - | \_\_-\_\_  - | | 4378 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 12 | | & С121-394С  варіант 1 | Сітка загороджувальна, погрунтована та  пофарбована | пм | 52 | | 464,86  - | \_\_-\_\_  - | | 24173 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 13 | | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцiй огороджень | 1т | 0,18482 | | 4890,81  2949,12 | 1638,50  374,89 | | 904 | 545 | 303  69 | | 48  5,3615 | | 8,87  0,99 |
| 14 | | С113-132  варіант 1 | Труби квадратні сталевi електрозварнi  прямошовнi, 25х40 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 46,21 | | 71,08  - | \_\_-\_\_  - | | 3285 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 15 | | РН18-77-4 | Улаштування хвiрток металевих | 100м2 | 0,0135 | | 79011,10  51684,90 | 2141,42  690,21 | | 1067 | 698 | 29  9 | | 988,05  9,798 | | 13,34  0,13 |
| 16 | | & С121-394Х | Хвіртка | шт. | 1 | | 3007,62  - | \_\_-\_\_  - | | 3008 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  | Площадки |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 17 | | РН18-98-2 | Улаштування корита пiд майданчик | 100м2 | 1,2 | | 5963,91  5963,91 | \_\_-\_\_  - | | 7157 | 7157 | \_\_-\_\_  - | | 134,93  - | | 161,92  - |
| 18 | | РН18-30-2 | Установлення бетонних поребрикiв на  щебеневу основу | м | 52 | | 122,34  75,33 | \_\_-\_\_  - | | 6362 | 3917 | \_\_-\_\_  - | | 1,58  - | | 82,16  - |
| 19 | | & С1421-  10419П | Бордюр тротуарний | м | 52 | | 152,29  - | \_\_-\_\_  - | | 7919 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 20 | | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 6 | | 785,37  222,31 | 80,90  30,46 | | 4712 | 1334 | 485  183 | | 4,58  0,5537 | | 27,48  3,32 |
| 21 | | РН7-16-3 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 12 | | 1262,57  266,97 | 223,85  87,12 | | 15151 | 3204 | 2686  1045 | | 5,5  1,6057 | | 66  19,27 |
| 22 | | Е30-60-1 | Улаштування гравiйно-пiщаної пiдготовки | м3 | 12 | | 869,00  129,36 | 313,44  126,89 | | 10428 | 1552 | 3761  1523 | | 2,69  1,9359 | | 32,28  23,23 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 113440 | 33539 | 14764  5575 | |  | | 689,79  90,47 |
|  | |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 113440 |  |  | |  | |  |
|  | |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 65137 |  |  | |  | |  |
|  | |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 39114 |  |  | |  | |  |
|  | |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | 20422 |  |  | |  | |  |
|  | |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 88,41 |  |  | |  | |  |
|  | |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 7508 |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | | **133862** |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Всього по кошторису** | | | | | | | **133862** |  |  | |  | |  |

**Вартість обладнання для дитячого майданчика в провулку Коломийський, 12**

**Голосіївського району міста Києва:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування виробів | Код | Кількість | Ціна (грн.) | Сума (грн.) |
|  | Дитячий ігровий комплекс | І93 | 1 | 70892,33 | 70 892,33 |
|  | Автомобіль | A51 | 1 | 25338,18 | 25 338,18 |
|  | Качалка на пружині "Їжачок" | К22 | 1 | 5554,50 | 5 554,50 |
|  | Карусель з кермом | К32 | 1 | 11302,20 | 11 302,20 |
|  | Качалка-балансир | К37 | 1 | 4238,30 | 4 238,30 |
|  | Гойдалка дерев′яна | B44 | 1 | 10227,53 | 10 227,53 |
|  | Пісочниця "Зірка" | P36 | 1 | 2753,10 | 2 753,10 |
|  | Пісочний столик "Дитинство" | P39 | 1 | 3851,93 | 3 851,93 |
|  | Лавка зі спинкою | D82 | 2 | 2656,50 | 5 313,00 |
|  | **Всього** |  |  |  | **139 471,07** |
|  | **Монтаж** |  |  |  | 27 894,21 |
|  | **Доставка** |  |  |  | 6 000,00 |
|  | **Разом** |  |  |  | **173 365,28** |

**Загальна вартість облаштування дитячого майданчика за наведеними кошторисами:**

**133 862,00 (будівельні роботи) + 173 365,28 грн. (обладнання) = 307 227,28 грн.**

1. **м. Київ, провулок Коломийський, 13/23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт ігрових та спортивних майданчиків по пров. Коломийський, 13/23, у Голосіївському районі м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт ігрових та спортивних майданчиків по пров. Коломийський, 13/23 у Голосіївському районі м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 176,688 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,21969 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 65,071 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,0 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “14 травня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Демонтаж ігрових  елементів |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | Е46-34-2 | Розбирання бетонних фундаментiв | м3 | 4,144 | | 2077,51  1098,37 | 979,14  396,55 | | 8609 | 4552 | 4057  1643 | | 21,78  7,4415 | | 90,26  30,84 |
| 2 | | РН1-7-2 | Планування площ механiзованим способом,  група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,196 | | 760,17  - | 760,17  186,61 | | 149 | - | 149  37 | | \_\_-\_\_  2,6115 | | \_\_-\_\_  0,51 |
| 3 | | РН1-7-5 | Планування площ ручним способом, група  ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,08 | | 11672,41  11672,41 | \_\_-\_\_  - | | 934 | 934 | \_\_-\_\_  - | | 240,47  - | | 19,24  - |
| 4 | | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 9,98704 | | 72,05  72,05 | \_\_-\_\_  - | | 720 | 720 | \_\_-\_\_  - | | 1,63  - | | 16,28  - |
| 5 | | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 9,98704 | | 153,24  - | 153,24  24,91 | | 1530 | - | 1530  249 | | \_\_-\_\_  0,411 | | \_\_-\_\_  4,1 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  | Огорожа |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 6 | | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 2,8 | | 312,65  312,65 | \_\_-\_\_  - | | 875 | 875 | \_\_-\_\_  - | | 6,87  - | | 19,24  - |
| *7* | | *РН4-18-1* | *Установлення анкерiв* | *100 кг* | *0,504* | | *5701,02*  *5701,02* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *2873* | *2873* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *117,45*  *-* | | *59,19*  *-* |
| 8 | | С124-4 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас  А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,050904 | | 19071,95  - | \_\_-\_\_  - | | 971 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *9* | | *ЕН6-11-7* | *Установлення закладних деталей вагою*  *до 5 кг* | *т* | *0,028* | | *46071,93*  *13731,45* | *129,61*  *49,82* | | *1290* | *384* | *4*  *1* | | *265,65*  *0,7073* | | *7,44*  *0,02* |
| 10 | | С1110-169 | Сталь штабова 100х10 мм, марка 45 | т | 0,02828 | | 20000,17  - | \_\_-\_\_  - | | 566 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| *11* | | *Е7-24-7* | *Установлення металевої огорожi з сiтки*  *по стовпах без цоколя, висотою до 1,2 м* | *100м* | *0,56* | | *24629,93*  *15442,72* | *9187,21*  *3509,74* | | *13793* | *8648* | *5145*  *1965* | | *291,8125*  *50,979* | | *163,42*  *28,55* |
| 12 | | С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7,  5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10  до 20 мм | м3 | 3,136 | | 1503,28  - | \_\_-\_\_  - | | 4714 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 13 | | & С121-394С  варіант 1 | Сітка загороджувальна, погрунтована та  пофарбована | пм | 56 | | 464,86  - | \_\_-\_\_  - | | 26032 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 14 | | РН20-12-5 | Монтаж металоконструкцiй огороджень | 1т | 0,19904 | | 4890,81  2949,12 | 1638,50  374,89 | | 973 | 587 | 326  75 | | 48  5,3615 | | 9,55  1,07 |
| 15 | | С113-132  варіант 1 | Труби квадратні сталевi електрозварнi  прямошовнi, 25х40 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 49,76 | | 71,08  - | \_\_-\_\_  - | | 3537 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 16 | | РН18-77-4 | Улаштування хвiрток металевих | 100м2 | 0,0135 | | 79011,10  51684,90 | 2141,42  690,21 | | 1067 | 698 | 29  9 | | 988,05  9,798 | | 13,34  0,13 |
| 17 | | & С121-394Х | Хвіртка | шт. | 1 | | 3007,62  - | \_\_-\_\_  - | | 3008 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
|  | |  | Площадки |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 18 | | РН18-98-2 | Улаштування корита пiд майданчик | 100м2 | 1,96 | | 5963,91  5963,91 | \_\_-\_\_  - | | 11689 | 11689 | \_\_-\_\_  - | | 134,93  - | | 264,46  - |
| 19 | | РН18-30-2 | Установлення бетонних поребрикiв на  щебеневу основу | м | 56 | | 122,34  75,33 | \_\_-\_\_  - | | 6851 | 4218 | \_\_-\_\_  - | | 1,58  - | | 88,48  - |
| 20 | | & С1421-  10419П | Бордюр тротуарний | м | 56 | | 152,29  - | \_\_-\_\_  - | | 8528 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 21 | | РН7-16-2 | Улаштування пiдстильного шару пiщаного | м3 | 9,8 | | 785,37  222,31 | 80,90  30,46 | | 7697 | 2179 | 793  299 | | 4,58  0,5537 | | 44,88  5,43 |
| 22 | | РН7-16-3 | Улаштування пiдстильного шару щебеневого | м3 | 19,6 | | 1262,57  266,97 | 223,85  87,12 | | 24746 | 5233 | 4387  1708 | | 5,5  1,6057 | | 107,8  31,47 |
| 23 | | Е30-60-1 | Улаштування гравiйно-пiщаної пiдготовки | м3 | 19,6 | | 869,00  129,36 | 313,44  126,89 | | 17032 | 2535 | 6143  2487 | | 2,69  1,9359 | | 52,72  37,94 |
|  | |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 148184 | 46125 | 22563  8473 | |  | | 956,3  140,06 |
|  | |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 148184 |  |  | |  | |  |
|  | |  | в тому числi: | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | | | 79496 |  |  | |  | |  |
|  | |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | | | 54598 |  |  | |  | |  |
|  | |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | | | 28504 |  |  | |  | |  |
|  | |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 123,33 |  |  | |  | |  |
|  | |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 10473 |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | | | **176688** |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | | | | | | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Всього по кошторису** | | | | | | | **176688** |  |  | |  | |  |

**Вартість обладнання для дитячого майданчика в провулку Коломийський, 13/23**

**Голосіївського району міста Києва:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування виробів | Код | Кількість | Ціна (грн.) | Сума (грн.) |
|  | Дитячий ігровий комплекс | І96 | 1 | 52308,90 | 52 308,90 |
|  | Автомобіль | A51 | 1 | 25338,18 | 25 338,18 |
|  | Качалка на пружині "Їжачок" | К22 | 1 | 5554,50 | 5 554,50 |
|  | Карусель з кермом | К32 | 1 | 11302,20 | 11 302,20 |
|  | Качалка-балансир | К37 | 1 | 4238,30 | 4 238,30 |
|  | Гойдалка дерев′яна | B44 | 1 | 10227,53 | 10 227,53 |
|  | Будиночок "Зірочка" | P30 | 1 | 26507,04 | 26 507,04 |
|  | Пісочний столик "Дитинство" | P39 | 1 | 3851,93 | 3 851,93 |
|  | Лавка зі спинкою | D82 | 4 | 2656,50 | 10 626,00 |
|  | **Всього** |  |  |  | **149 954,58** |
|  | **Монтаж** |  |  |  | 24 667,05 |
|  | **Доставка** |  |  |  | 6 000,00 |
|  | **Разом** |  |  |  | **180 621,63** |

**Загальна вартість облаштування дитячого майданчика за наведеними кошторисами:**

**176 688,00 (будівельні роботи) + 180 621,63 грн. (обладнання) = 357 309,63 грн.**