|  |
| --- |
| ***Кошторис матеріалів та робіт по влаштуванню футбольного поля зі штучним покриттям 42х22 м (924 м²)***  |
| ***№ пп*** | ***Од. вим.*** | ***Кілк.*** | ***Ціна, грн.***  | ***Сума, грн.*** | ***Види рабіт*** |
| ***Етап 1. Підготовка основи футбольного поля*** |
| *1,1* | *м³*  | *190*  | *120,00*  | *22 800,00*  | *Зняття та вивіз грунту* |
| *1,2* | *т.*  | *924*  | *10,20*  | *9 424,80*  | *Геотекстиль 120 гр./м²* |
| *1,3* | *т.*  | *140*  | *225,00*  | *31 500,00*  | *Щебінь фр. 20-40* |
| *1,4* | *т.*  | *65*  | *260,00*  | *16 900,00*  | *Щебінь фр. 5-20* |
| *1,5* | *т.*  | *85*  | *190,00*  | *16 150,00*  | *Щебінь фр.1-5 гранвідсів* |
| *1,6* | *шт.*  | *128*  | *105,00*  | *13 440,00*  | *Бордюр парковий 100-20-8 сірий* |
| *1,7* | *м³*  | *190*  | *155,00*  | *29 450,00*  | *Планування, укатка основи футбольного поля* |
| *1,8* | *шт.*  | *924*  | *18,00*  | *16 632,00*  | *Фінішне планування* |
| *1,9* | *м²*  | *128*  | *50,00*  | *6 400,00*  | *Монтаж бордюрів* |
| *1,10* | *3 500,00*  | *Метізи (додаткові матеріали: цемент, транспортні витрати, расходні матеріали)* |
| ***Всього по етапу 1: 166 196,80 грн***  |  |
| ***Етап 2. Монтаж огорожі та освітлення*** |
| *2,1* | *шт.*  | *6*  | *10 200,00*  | *61 200,00*  | *Мачти освітлення* |
| *2,2* | *шт.*  | *12*  | *7 000,00*  | *84 000,00*  | *Лампи 400 Вт* |
| *2,3* | *м.пог.*  | *128*  | *1 150,00*  | *147 200,00*  | *Огорожа h-4 м* |
| *2,4* | *м.пог.*  | *128*  | *220,00*  | *28 160,00*  | *Монтаж огорожі* |
| *2,5* | *шт.*  | *6*  | *4 500,00*  | *27 000,00*  | *Монтаж освітлення* |
| *2,6* | *м²*  | *88*  | *52,00*  | *4 576,00*  | *Захисна сітка 4,5 мм 100Х100 (для дорощування огорожі за воротами)* |
| *2,7* | *15 000,00*  | *Метізи (додаткові матеріали: цемент, транспортні витрати, матеріали для освітлення, трос та інше)* |
| ***Всього по етапу 2: 367 136,00***  |  |
| ***Етап 3. Влаштування покриття*** |
| *3,1* | *м²*  | *924*  | *356,00*  | *328 944,00*  | *Штучне покриття Refturf Ultra Spine 40 mm* |
| *3,2* | *кг*  | *4 600*  | *7,00*  | *32 200,00*  | *Крихта гумова* |
| *3,3* | *кг*  | *20 000*  | *1,20*  | *24 000,00*  | *Кварцовий пісок* |
| *3,4* | *кг*  | *150*  | *101,00*  | *15 150,00*  | *Двокомпонентний клей* |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3,5* | *м.пог.*  | *120*  | *81,00*  | *9 720,00*  | *З'єднувальна стрічка 1,4х100 м* |
| *3,6* | *м²*  | *15*  | *356,00*  | *5 340,00*  | *Лінії розмітки* |
| *3,7* | *м²*  | *939*  | *35,00*  | *32 865,00*  | *Монтаж покриття* |
| *3,8* | *14 000,00*  | *Транспортні витрати* |  |  | *Транспортні витрати (доставка матеріалів)* |
| ***ВСЬОГО ПО ЕТАПУ 3 - 462 219,00*** ***Етап 4. Обладнання*** |  |  |  |  | *Всього по етапу 3:* |
| *4,1* | *шт.*  | *2*  | *7 500,00*  | *15 000,00*  | *Ворота метал* |
| ***ВСЬОГО ПО ЕТАПУ 4 – 15 000 грн.*** |  |  |  |  | ***Ворота 3х2 м (метал)*** |

 |

***ВСЬОГО ПО ПРОЕКТУ: 1 010 551,80 грн.***