исх. №03/10-2016 от «19» октября 2016 года

# УПЦ КП

г-ну

# КОММЕРЧЕСКОЕ   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В продолжение наших переговоров по вопросу строительства сборно-разборного молитвенного сооружения (каплицы) и благоустройства храмовой территории, предлагаем Вам на рассмотрение коммерческое предложение на строительство одного вышеуказанного объекта со следующими параметрами:

# Площадь земельного участка: 0,1га Площадь застройки: 0,0038га Площадь сооружения: 16м²

Площадь благоустраиваемой территории: 0,0962га Периметр ограждения участка: 130м

| №, п/п | Наименование работ | Срок, раб. дн. | Ст-сть, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| І этап. Получение исходных данных |
| 1.1. | Топографо-геодезическая съёмка участков 1:500 | 5 | *9200 |
| 1.2. | Геологические изыскания участка | 10 | *17350 |
| Итого по І этапу: | 10 | 26550 |
| ІІ этап. Разработка проектно-сметной документации |
| 2.1. | Разработка проектной документации стадии РП (Рабочий проект) | 45 | 74400 |
| 2.2. | Разработка/согласование сметной документации | 7 | 7800 |
| Итого по ІІ этапу: | 45 | 82200 |
| ІІІ этап. Строительство молитвенного сооружения, благоустройство территории |
| 4.1. | Подготовительные, земляные работы | 10 | **36000 |
| 4.2. | Устройство фундаментов | 16 | **90600 |
| 4.3. | Строительство: коробка/кровля/фасады/остекление | 39 | **324000 |
| 3.1. | Устройство сетчатого ограждения «3-d забор» (L=130м; h=1,5м), в т.ч. – ворот (1шт.), калиток (2шт.) | 14 | 181350 |

| 4.4. | Монтаж ЕОМ/ВК/ОВК | 25 | **56800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Монтаж ПС(ПО)/ОС | 10 | **15500 |
| 4.6. | Благоустройство участков (кроме посадки деревьев, уличного освещения), в т.ч. - дороги, тропинки, газоны | 21 | **138000 |
| Итого по ІІІ этапу: | 91 | 842250 |
| ВСЕГО ПО І-ІІІ ЭТАПУ: | 146 | 951000 |

Примечания:

- * Цена уточняется после получения коммерческих предложений от исполнителей.

- ** Цена уточняется после разработки проектных решений.

- В случае повторного применения проектной документации для строительства к стоимости 2-го этапа применяется понижающий коэффициент К=0,3. В данном случае будет только необходима адаптация проекта к новым участкам.

С надеждой на плодотворное сотрудничество,

# Директор	Демидов Алексей