ЗАТВЕРДЖЕНО

КНП «ЦПМСД №3 Дніпровського району м. Києва»

(назва організації, що затверджує)

__________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“______"______________20____р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт приміщеня реєстратура КНП «ЦПМСД №3 Дніпровського району м. Києва»

Умови виконання робіт 1,2

Об'єми робіт

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель ВІД олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,3069 |  |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь СТІН від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,7312 |  |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | 100м2 | 1,0381 |  |  |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,02 |  |  |
| 5 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт | 0,02 |  |  |
| 6 | Знімання дверних полотен | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 7 | Знімання наличників | 100 м/п | 0,1 |  |  |
| 8 | Розбирання цегляних перегородок | 1 м3 | 198.24 |  |  |
| 9 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 100м | 0,2114 |  |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | 100м2 | 0,3069 |  |  |
| 11 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,07 |  |  |
| 12 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | 100шт | 0,16 |  |  |
| 13 | Демонтаж кабелю | 100м | 0,64 |  |  |
| 14 | Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь приладів опалення | 100м2 | 0,38 |  |  |
| 15 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100шт | 0,01 |  |  |
| 16 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |  |
| 17 | Знімання сифонів Стеля | шт | 0,01 |  |
| 18 | Грунтування стель | 100м2 | 0,3069 |  |
| 19 | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм | 100м2 | 0,3069 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгілс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | 100 м2 | 0,3069 |  |
| 21 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 0,3069 |  |
| 22 | Грунтування стель | 100м2 | 0,3069 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни | 100м2 | 0,7312 |  |
| 24 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,7312 |  |
| 25 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,7312 |  |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 0,7312 |  |
| 27 | Грунтування стін | 100м2 | 0,7312 |  |
| 28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,7312 |  |
| 29 | Монтаж скляої перегородки з приймальними віконцями Підлога | 100м2 | 0,1159 |  |
| 30 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-ТАККЕТТ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | 100м2 | 0,3069 |  |
| 31 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,2114 |  |
| 32 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,01 |  |
| 33 | Грунтування укосів | 100м2 | 0,75 |  |
| 34 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 |  |  |
| 35 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 |  |  |
| 36 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Сантехніка | 100м2 |  |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,14 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,071 |  |
| 39 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,02 |  |
| 40 | Установлення раковин | 100шт | 0,01 |  |
| 41 | Установлення змішувачів Електрика | 100шт | 0,01 |  |
| 42 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до20см2 | 100м |  |  |
| 43 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | 10м |  |  |
| 44 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | 100шт |  |  |
| 45 | Короби пластикові, довжина короба до 2 м | 100 м |  |  |
| 46 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | 100м |  |  |
| 47 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м |  |  |
| 48 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | 100м |  |  |
| 49 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт |  |  |
| 50 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт |  |  |
| 51 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт Навантаження сміття вручну | 100шт |  |  |
| 52 |  | 1 т |  |  |
| 53 | Перевезення сміття до ЗО км | 1 т |  |  |

Склав       ________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив   ________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище)