|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт (облаштування) майданчику для тренування собак. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на Капітальний ремонт (облаштування) майданчику для тренування собак.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт (облаштування) майданчику для тренування собак.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 80,14254 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 0,05054 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 3,21661 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,2 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “5 березня” 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення конструкцій  для тренування собак | 10 ям | 2,6 | | 386,78  386,78 | \_\_-\_\_  - | | 1005,63 | 1005,63 | \_\_-\_\_  - | | 6,87  - | | 17,86  - |
| *2* | | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв*  *об'ємом до 5 м3 пiд устаткування для*  *тренування собак* | *100 м3* | *0,016* | | *222844,05*  *39084,93* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *3565,5* | *625,36* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *657*  *-* | | *10,51*  *-* |
| *3* | | *ЕН6-11-6*  *к-1,15* | *Установлення стальних конструкцiй для*  *тренування собак, що залишаються в тiлi*  *бетону* | *т* | *0,4* | | *3834,47*  *3361,57* | *232,55*  *17,24* | | *1533,79* | *1344,63* | *93,02*  *6,9* | | *49,588*  *0,2535* | | *19,84*  *0,1* |
| 4 | | & С121-783-  23  варіант 7 | Бар'єр для тренування собак 1,5\*1,0 | шт | 1 | | 5300,00  - | \_\_-\_\_  - | | 5300 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |
| 5 | | & С121-783-  23  варіант 3 | Гойдалка-балансир для тренування собак 3,  5\*0,75 | шт | 1 | | 5900,00  - | \_\_-\_\_  - | | 5900 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С121-783-  23  варіант 2 | Жорсткий тонель для тренування собак 1,  6\*0,85 | шт | 1 | 12000,00  - | \_\_-\_\_  - | 12000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 7 | & С121-783-  23  варіант 4 | Снаряд-покришка для тренування собак 2,  0\*1,4 | шт | 1 | 12500,00  - | \_\_-\_\_  - | 12500 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 8 | & С121-783-  23  варіант 5 | БУМ для тренування собак 7,0\*1,2 | шт | 1 | 13300,00  - | \_\_-\_\_  - | 13300 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 9 | & С121-783-  23  варіант 6 | Трамплін для тренування собак 7,3\*1,0 | шт | 1 | 24000,00  - | \_\_-\_\_  - | 24000 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 79104,92 | 2975,62 | 93,02  6,9 |  | 48,21  0,1 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 79104,92 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 76036,28 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 2982,52 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1037,62 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,23 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 234,09 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **80142,54** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **80142,54** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **50,54** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **3216,61** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |