|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт (облаштування) майданчику для тренування собак. |
| - |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Капітальний ремонт (облаштування) майданчику для тренування собак.** |
| **Капітальний ремонт (облаштування) майданчику для тренування собак.** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 80,14254 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 0,05054 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 3,21661 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,2 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “5 березня” 2019 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення конструкційдля тренування собак  | 10 ям | 2,6 | 386,78386,78 | \_\_-\_\_ -  | 1005,63 | 1005,63 | \_\_-\_\_ -  | 6,87 -  | 17,86 -  |
| *2* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв**об'ємом до 5 м3 пiд устаткування для**тренування собак* | *100 м3* | *0,016* | *222844,05**39084,93* | *\_\_-\_\_* *-*  | *3565,5* | *625,36* | *\_\_-\_\_* *-*  | *657* *-*  | *10,51* *-*  |
| *3* | *ЕН6-11-6**к-1,15* | *Установлення стальних конструкцiй для**тренування собак, що залишаються в тiлi**бетону* | *т* | *0,4* | *3834,47**3361,57* | *232,55**17,24* | *1533,79* | *1344,63* | *93,02**6,9* | *49,588**0,2535* | *19,84**0,1* |
| 4 | & С121-783-23варіант 7 | Бар'єр для тренування собак 1,5\*1,0  | шт | 1 | 5300,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5300 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 5 | & С121-783-23варіант 3 | Гойдалка-балансир для тренування собак 3,5\*0,75  | шт | 1 | 5900,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 5900 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | & С121-783-23варіант 2 | Жорсткий тонель для тренування собак 1,6\*0,85  | шт | 1 | 12000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 12000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 7 | & С121-783-23варіант 4 | Снаряд-покришка для тренування собак 2,0\*1,4  | шт | 1 | 12500,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 12500 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 8 | & С121-783-23варіант 5 | БУМ для тренування собак 7,0\*1,2  | шт | 1 | 13300,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 13300 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 9 | & С121-783-23варіант 6 | Трамплін для тренування собак 7,3\*1,0  | шт | 1 | 24000,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 24000 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 79104,92 | 2975,62 | 93,026,9 |   | 48,210,1 |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 79104,92 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 76036,28 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 2982,52 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 1037,62 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 2,23 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 234,09 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **80142,54** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **80142,54** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **50,54** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **3216,61** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |