**Реконструкція пішохідної зони від вул. Малиновського 13-б до Малиновського 11-б «Дорога життя -2»**

**Проблема:** В нашому мікрорайоні великий пішохідний трафік як вранці, в день так і у в вечорі. Кількість людей котрі щоденно користуються цим маршрутом близько **2 000 тисяч**.

Покриття на пішохідній доріжці вкрай зношене,та на всієї її протяжності відсутні лавки для відпочинку.

**Мета проекту:** Реконструювати пішохідну доріжку, встановити лавки для відпочинку аби люди мали змогу відпочити на шляху до доми.

Пішохідна доріжка починається від станції м. Оболонь тягнеться вздовж будинків: Малиновського 13-б,вул.. дитячого баскетбольного майданчика , проходить до будинку Малиновського 11-б Це -**ДОРОГА ЖИТТЯ-2**.

**Запропоноване рішення:** Капітальний ремонт пішохідної зони шляхом укладання нового покриття з ФЄМ плитки, лавок для відпочинку мешканців району. Цей проект в першу чергу для мешканців мікрорайону, молоді,людей похилого віку та батьків з малечею.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виб та назва робіт | Одиниця вимірювання | Кількість | Вартість,грн | Загальна вартість,грн |
| 1 | Демонтаж плит 900\*900\*60 та складування | шт. | 230,0 | 85,00 | 19550,00 |
| 2 | Влаштування корита товщиною 150 мм | кв.м | 230,0 | 40,00 | 9200,00 |
| 3 | Завантаження та вивіз грунта Камаз 12 т | рейс | 3,0 | 4500,00 | 13500,00 |
| 4 | Влаштування шару з щебеня товщиною 150 мм | кв.м | 230,0 | 45,00 | 10350,00 |
| 5 | Монтаж поребрика на цементну суміш | м.п | 230,0 | 80,00 | 18400,00 |
| 6 | Влаштування основи із гранд відсіву товщиною 4-6 см | кв.м | 230,0 | 50,00 | 11500,00 |
| 7 | Підрізка плитки | м.п | 33,0 | 80,00 | 2640,00 |
| 8 | Укладання бруківки «Старе місто» | кв.м | 230,0 | 220,00 | 50600,00 |
| 9 | Встановлення лавок | шт.. | 6,0 | 1500,00 | 9000,00 |

Вартість робіт без ПДВ- 144740,00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Вид та назва матеріалів | Одиниця вимірювання | Кількість | Вартість,грн | Загальна вартість.грн |
| 1 | | Бетон БСГВ 11,5Р2 | куб. | 20,0 | 65,00 | 1300,00 |
| 2 | | Грандвідсів | тон. | 40,0 | 470,00 | 18800,00 |
| 3 | | Щебень фракція 0-40мм | тон. | 70,0 | 510,00 | 35700,00 |
| 4 | | Тротуарна плитка «Старе місто» | кв.м | 230,0 | 280,00 | 64400,00 |
| 5 | | Поребрик 100\*2\*6 см сірий | шт.. | 230,0 | 105,00 | 24150,00 |
| 6 | | Доставка плитки з маніпулятором 20 т. | рейс. | 7 | 6500,00 | 45500,00 |
| 7 | | Витратні матеріали | компл. | 1,0 | 5500,00 | 5500,00 |
| 8 | Скамья GoodsMetall в стиле ЛОФТ 1800х560х900 - ЛС56 | | шт. | 6,0 | 4334,00 | 26004,00 |

Вартість матеріалів без ПДВ- 221354,00

Транспортні та адміністративні витрати без ПДВ- 6500,00

Всього вартість робіт та матеріалів без ПДВ -372594,00

ПДВ-74518,80

Всього вартість робіт та матеріалів з ПДВ-447112,80

Разом з інфляційними витратами( 20%)-536535,36