|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджет проекту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | Поточна ціна одиниці виміру, грн. | | | | | |  | | Витрати  труда | |
|  | |  | | Обгрунту-  вання | |  | |  | |  | | у тому числі | | | | Виконано | | робітників-  будівельни-  ків на обсяг  робіт,  люд.-год. | |
| №  з / п | | Найменування робіт і витрат | | (шифр і  № позиції  нормативу) | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Всього | | Заробітна  плата | | Експлуата-  ція машин та  механізмів | | робіт  (витрати),  грн. | | Витрати  труда  робітників,  що обслуго- | |
| у тому чис-  лі заробітна  плата  машиністів | |  | | вують маши-  ни, на обсяг  робіт,  люд.-год. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | | **Локальний кошторис**  **2-1-1**  **на Улаштування Благоустрію** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | **Роздiл 1. Улаштування покриттiв ФЭМ** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| *1* | | *Корчування вручну в мiських умовах пнiв дуба,*  *ясеня, в'яза, дiаметр пня понад 30 см до 50 см* | | *РН18-115-8* | | *шт* | | *12* | | *1015,03* | | *1015,03* | | *\_\_-\_\_*  *-* | | *12180,36* | | *223,74*  *-* | |
| 2 | | Розробка ґрунту бульдозерами потужнiстю 59  кВт при перемiщеннi до 10 м, група ґрунту 2 | | РН1-11-2 | | 100 м3 | | 0,3055 | | 1022,12 | | - | | 1022,12  265,58 | | 312,26 | | \_\_-\_\_  1,2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Улаштування дорожнiх корит напiвкоритного  профiлю з застосуванням автогрейдерiв,  глибина корита до 250 мм | РН18-12-1 | 100м2 | 0,611 | 746,88 | 161,69 | 585,19  117,03 | 456,34 | 1,81  0,92 |
| 4 | Улаштування нижнього шару двошарових  основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 40-  70 мм з межею мiцностi на стиск понад 98,1  МПа [1000 кг/см2] | РН18-23-3 | 100м2 | 0,611 | 14959,48 | 324,16 | 1767,69  470,72 | 9140,24 | 3,47  3,83 |
| 5 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати  або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-  3 | РН18-23-4  К=6 | 100м2 | 0,611 | 5246,06 | - | 89,30  16,21 | 3205,34 | \_\_-\_\_  0,16 |
| *6* | *Улаштування верхнього шару двошарових*  *основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 20-*  *40 мм з межею мiцностi на стиск до 98,1*  *МПа [1000 кг/см2]* | *РН18-23-6* | *100м2* | *0,611* | *20159,78* | *374,41* | *2142,27*  *564,53* | *12317,63* | *4,01*  *4,63* |
| 7 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати  або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-  7 | РН18-23-8  К=5 | 100м2 | -0,611 | 4266,12 | - | 74,41  13,51 | -2606,6 | \_\_-\_\_  -0,13 |
| 8 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних  шарiв основи з пiщано-гравiйної сумiшi,  жорстви | РН18-20-2 | 100м3 | 0,611 | 65905,90 | 1603,32 | 4396,68  814,20 | 40268,5 | 17,47  6,51 |
| *9* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *щебеневу основу* | *РН18-30-2* | *м* | *75* | *161,55* | *102,07* | *\_\_-\_\_*  *-* | *12116,25* | *130,35*  *-* |
| 10 | Поребрик | С1421-  10421-6 | м | 75 | 199,39 | - | \_\_-\_\_  - | 14954,25 | \_\_-\_\_  - |
| *11* | *Установлення бортових каменiв бетонних i*  *залiзобетонних при iнших видах покриттiв* | *РН18-29-2* | *100м* | *0,6* | *20415,57* | *8211,23* | *447,51*  *134,89* | *12249,34* | *83,18*  *1,03* |
| 12 | Бордюр парковий 100-20-60 | С188888-35  варіант 1 | шт | 60 | 283,51 | - | \_\_-\_\_  - | 17010,6 | \_\_-\_\_  - |
| *13* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних*  *фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *РН18-49-1* | *100м2* | *0,611* | *78533,16* | *8691,02* | *6,51*  *0,54* | *47983,76* | *80,53*  *0,01* |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 179588,27 | 562,72 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 179588,27 | 544,56  18,16 |
|  | **Роздiл 2. Стовпи для майданчика** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Копання ям для встановлення стоякiв та  стовпiв глибиною 0,7 м | РН1-4-2 | 10 ям | 0,1 | 423,65 | 423,65 | \_\_-\_\_  - | 42,37 | 0,76  - |
| *15* | *Установлення опор залiзобетонних*  *одинарних висотою до 8,5 м засобами малої*  *механiзацiї* | *Е34-116-2*  *К=1,15* | *опора* | *1* | *534,38* | *528,00* | *\_\_-\_\_*  *-* | *534,38* | *8,4*  *-* |
| 16 | Опора залізобетонна | С123-526  варіант 1 | шт | 1 | 5986,16 | - | \_\_-\_\_  - | 5986,16 | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *17* | *Установлення лiхтаря* | *Е21-26-1*  *К=1,15* | *шт* | *1* | *70,54* | *49,94* | *\_\_-\_\_*  *-* | *70,54* | *0,81*  *-* |
| 18 | Лiхтарi | С121-230  варіант 2 | шт | 1 | 1405,10 | - | \_\_-\_\_  - | 1405,1 | \_\_-\_\_  - |
| *19* | *Прокладання кабелю перерiзом до 10 мм2 на*  *тросi* | *РН17-9-4* | *100м* | *0,62* | *6276,48* | *2194,47* | *77,52*  *4,79* | *3891,42* | *21,91*  *0,05* |
| *20* | *Установлення опор з металевих труб*  *вагою до 0,25 т* | *Е33-259-2* | *опора* | *2* | *1107,01* | *132,37* | *284,45*  *66,47* | *2214,02* | *4,16*  *1,88* |
| 21 | Стовпи металеві 2,5 м | С118-25-1 | шт | 2 | 593,96 | - | \_\_-\_\_  - | 1187,92 | \_\_-\_\_  - |
| *22* | *Виготовлення металевого щита*  *(баскетбольного)* | *Е9-72-1* | *т* | *0,15* | *36589,51* | *10810,80* | *3964,11*  *851,84* | *5488,43* | *24,02*  *1,67* |
| 23 | Стовп металевий | С118-25-1  варіант 1 | шт | 1 | 818,36 | - | \_\_-\_\_  - | 818,36 | \_\_-\_\_  - |
| *24* | *Установлення опор з металевих труб*  *вагою до 0,5 т* | *Е33-259-3* | *опора* | *1* | *1490,66* | *169,49* | *359,12*  *85,56* | *1490,66* | *2,66*  *1,2* |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 23129,36 | 67,52 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 23129,36 | 62,72  4,8 |
|  | **Роздiл 3. Оглядова площадка** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *25* | *Установлення опор з металевих труб*  *вагою до 0,1 т* | *Е33-259-1* | *опора* | *8* | *691,70* | *95,25* | *222,46*  *51,04* | *5533,6* | *11,97*  *5,84* |
| *26* | *Виготовлення гратчастих конструкцiй* | *Е9-72-1* | *т* | *0,05* | *34768,08* | *10810,80* | *3964,11*  *851,84* | *1738,4* | *8,01*  *0,56* |
| *27* | *Монтаж каркасу* | *Е9-22-1* | *т* | *0,05* | *2607,84* | *2483,45* | *21,71*  *1,34* | *130,39* | *2,02*  *-* |
| *28* | *Улаштування покриття з профнастілу* | *ЕН15-206-4*  *К=1,15* | *100м2* | *0,22* | *9960,66* | *9914,23* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2191,35* | *33,86*  *-* |
| 29 | Профнастіл | С111-  1235-1  варіант 1 | м2 | 22,44 | 292,30 | - | \_\_-\_\_  - | 6559,21 | \_\_-\_\_  - |
| *30* | *Установлення лавок* | *ЕН10-39-1*  *К=1,15* | *100шт* | *0,06* | *18258,35* | *8090,61* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1095,5* | *8,12*  *-* |
| 31 | Лавка | 550101-144  варіант 1 | шт | 6 | 5828,75 | - | \_\_-\_\_  - | 34972,5 | \_\_-\_\_  - |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 52220,95 | 70,38 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 17248,45 | 63,98  6,4 |
|  | Разом за локальним кошторисом: |  |  |  |  |  |  | 254938,58 | 700,62 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 |
|  | | будівельні роботи, грн. | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | 219966,08 | | | 671,26  29,36 |
|  | | устаткування, грн.  у тому числі витрати підрядника, грн. | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | 34972,5  - | | |  |
|  | |  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | |  | | |  |
| №  п/п | | Обґрунтування | | Найменування витрат | | | | | | | Вартість , тис. грн. | | | | | | | | | |
| всього | | | у тому числі: | | | | | | |
| будівельних  робіт | | | інших витрат | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | |
| 1 | |  | | Прямi витрати,  в тому числi | | | | | | | 219,96608 | | | 219,96608 | | | - | | | |
|  | | Розрахунок N1 | | Заробiтна плата | | | | | | | 39,70781 | | | 39,70781 | | | - | | | |
|  | | Розрахунок N2 | | Вартiсть матерiальних ресурсiв | | | | | | | 170,68183 | | | 170,68183 | | | - | | | |
|  | | Розрахунок N3 | | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | | | | | | | 9,57644 | | | 9,57644 | | | - | | | |
| 2 | | Розрахунок N4 | | Загальновиробничi витрати | | | | | | | 21,10719 | | | 21,10719 | | | - | | | |
| 3 | | Розрахунок N5 | | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель  i споруд | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | |  | | в т.ч. зворотнi суми | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 4 | | Розрахунок N6 | | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 5 | | Розрахунок N7 | | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на  обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 6 | | Розрахунок N8 | | Iншi супутнi витрати | | | | | | | 2,7 | | | - | | | 2,7 | | | |
|  | |  | | **Разом** | | | | | | | 243,77327 | | | 241,07327 | | | 2,7 | | | |
| 7 | | Розрахунок N9 | | Прибуток | | | | | | | 5,26946 | | | 5,26946 | | | - | | | |
| 8 | | Розрахунок N10 | | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | | | | | | | 0,95315 | | | - | | | 0,95315 | | | |
| 9 | | Розрахунок N11 | | Кошти на покриття ризику | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
| 10 | | Розрахунок N12 | | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | |  | | **Разом (пп. 1-10)** | | | | | | | 249,99588 | | | 246,34273 | | | 3,65315 | | | |
| 11 | | Розрахунок N13 | | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не  врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | | | | | | | - | | | - | | | - | | | |
|  | |  | | **Разом договiрна цiна крiм ПДВ** | | | | | | | 249,99588 | | | 246,34273 | | | 3,65315 | | | |
| 12 | |  | | Податок на додану вартiсть | | | | | | | 49,99918 | | | - | | | 49,99918 | | | |
|  | |  | | **Всього договiрна цiна** | | | | | | | 299,99506 | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | в т.ч. зворотнi суми: | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **ВСЬОГО** | | 299,99506 | |  | |  | |
|  | |  | | ***Непередбачувані додаткові витрати (здорожчання послуг, інфляція і т.д. - 20% від загальної вартості)*** | | 59,999 | |  | |  | |
|  | |  | | **Загальна вартість проекту** | | 359,994 | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |