

**Інформаційна довідка про проект**

**Назва:** «Сучасний двір для Соцміста»

**Мета:** Перетворення прибудинкової території двору у мікрорайоні Соцмісто на сучасний та комфортний для місцевих жителів простір.

**Завдання:** Розробка проекту по реконструкції прибудинкової території з врахуванням потреб місцевих жителів та проведення безпосередньо самої реконструкції з встановлення конструкцій на дитячому майданчику. Подальше використання результатів проекту при проведенні подібних ремонтних робіт на прибудинкових територіях Соцміста.

**Розташування**:



* пр. Ю. Гагаріна 3
* пр. Ю. Гагаріна 3а
* пр. Миру 2/3

**Заходи та роботи по проекту:**

1. Роботи по проектуванню:

Розробка комплексного проекту реконструкції прибудинкової території.

* Детальний план зонування двору з технічним та функціональним обґрунтуванням
* Дослідження потреб мешканців двору
* Технічне дослідження ліній комунікацій
* Прорахунок кошторису на роботи та матеріали
* Виготовлення графічних матеріалів в тому числі презентаційних

1. Конструкції та роботи по облаштуванню дитячого майданчику
   1. Конструкції:

* Велосипед InterAtletika SK101



* Стійка для гри в стрітбол з одним щитом InterAtletika S728.1



* **Карусель для дітей з інвалідністю (ОФВ) T605.2**



* Ігровий комплекс Лабіринт "Пірат" S715M



* Ігровий комплекс "Апрель" InterAtletika TL102
  1. Матеріали та роботи:
* Покриття (Резина, товщина 30 мм, площа – 400 м2)
* Демонтаж та перенос конструкцій

**Загальний бюджет проекту:**

1. Розробка комплексного проекту реконструкції прибудинкової території – 150000 грн.
2. Загальна вартість конструкцій з врахуванням встановлення - 330160 грн.
3. Загальна вартість покриття з врахуванням встановлення - 317400 грн.
4. Видатки на демонтажні та монтажні роботи – 30000 грн.
5. Резервування коштів – 165000 грн.
6. **Загальний бюджет - 993072 грн.**